附件5

劳务承包服务合同

甲方：莆田市园林景观有限公司（发包方）

乙方：                       （承包方）

为明确甲乙双方的权利义务，依照《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就______________________________道路绿化养护劳务事宜协商一致，订立本合同。

第一条 概况

劳务地点：

路段人员配备情况：

第二条  劳务范围及劳务内容

1、劳务范围：修剪（行道树、地被、草坪及乔灌木）、清除杂草、保洁、垃圾清运、施肥、病虫害防治、松土、切边、抹芽、刷白等养护工作。（注：用肥、用药、刷白等物资由莆田市园林景观有限公司统一采购并监督使用）。

2、劳务内容（以打√为准）：

绿地保洁          植被（行道树、地被、草坪及乔灌木）修剪

中耕除草           垃圾清运       病虫害防治和监测

土壤施肥           树木扶正        去除枯死植株

其它养护内容：松土、切边、抹芽、刷白、抢险及灾后恢复等。

3、对乙方超出合同约定范围和因乙方原因造成返工的养护工作，甲方不予计量。

第三条  劳务班组期限

劳务班组承包期限为12个月，自_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止。（注：劳务班组承包期限内每月月考核分数在90分及以上的可续约1年，最多可续签1年。若承包期限内出现连续三个月月考核分数低于80分的，甲方有权单方终止合同，并没收履约保证金）

第四条  劳务质量和考核

（1）乙方应认真按照园林绿化行业的标准、规范、本合同的要求以及甲方代表人依据本合同发出的指令进行养护，随时接受甲方的检查，为检查提供便利条件。

（2）甲方可按照合同进行随机检查和考核。

（3）检查和考核的时间、奖惩措施，双方约定如下：

甲方组织人员每月不定期对道路进行检查及月考核分数作为管养费结算依据，并按照《莆田市园林景观有限公司道路绿化养护考核表》(附件1)和《莆田市园林景观有限公司道路绿化日常劳务养护考核表》（附件2）内容进行扣款 。

月考核：月综合得分在90分以上（含90分）按照月承包费用*100%以及相关扣款发放管养费，当月综合得分90分以下（不含90分），按照月承包费用*得分%以及相关扣款发放管养费；月综合得分80以下（不含80分），累计出现3次以上（含3次），业主有权终止其劳务承包合同，并解除合同。

当月劳务班组费用=月承包费用*得分%-相关扣款金额±（养护增减面积×月劳务单价）

（4）乙方日常养护至少配备20名养护人员（其中含2名管理人员，下雨或者节假日等不可控因素除外），甲方不定时进行抽查。

（5）乙方日常绿地养护时间为每日至少8小时（工作时间由乙方根据季节制定，并及时告知甲方），下大雨等不适宜养护的情况除外，乙方需每月底报送下个月养护计划至甲方，乙方按甲方审核后的养护计划开展养护工作。

（6）乙方需提供养护人员名单（含两名管理人员）和抗台防汛应急抢险队伍名单给甲方（用工年龄需在18周岁至60周岁之间），如名单出现变更需提前书面报备至甲方。

（7）乙方需无条件配合甲方做好迎接各类检查工作，甲方有权要求乙方限期完成迎检工作。

（8）乙方若没有在按甲方要求完成或在甲方规定时间内配合完成各类迎检工作受到上级通报或导致甲方受到通报的，受到总公司通报的一次扣款500元，受到市园林局通报的一次扣款1000元，受到市住建局及以上其他单位通报的一次扣款3000元，受到行政主管部门及以上通报超过三次甲方有权单方解除合同并没收履约保证金。

（9）乙方须配合甲方做好抗台防汛工作和灾后现场清理工作，以保证道路通畅和行人行车安全。抗台防汛期间，乙方根据甲方要求需安排白天和夜间应急抢险人员及农用车进行抢险工作，白天应急抢险人员和农用车费用由乙方承担，夜间应急抢险人员每人每天补贴100元及农用车每辆每天补贴840元，抢险的工具物资如油锯、锤子、钉子、路障、安全指示牌等由乙方负责，支撑由甲方提供；如人员或车辆未能到位，缺少人员每人每天按100元、车辆每辆每天840元从劳务费中扣款，如遇大树人工无法扶起或清理的，由管理人员根据现场实际情况，由甲方临时租赁大型机械（吊车、挖掘机、运输车等）进行清理，租赁费用由甲方承担。

（10）乙方在承包期间应遵守《劳动法》及相关法律、法规，所聘用的养护人员所发生的社保、医保、工伤等一切费用及台风、大雨、果树果实采摘等造成安全责任和其他所有的安全事故责任、费用均由承包方承担。同时工人保险凭证复件给予发包方备案，人员变更应及时补充。养护人员必须重视安全防范意识（不闯红灯等违章行为），作业时不影响道路行人及车辆通行，注重自身安全加强防护（穿反光衣、置放路障和安全警示标识，反光衣、路障需按照发包方要求的样式配备），发包方巡查发现承包方养护人员未穿反光衣每人扣款100元及未置放路障和安全警示标识的一次扣款100元。

（11）养护管理所需要的交通工具以及其他养护所需机械、材料、器具、设备、油等均由乙方负责，高空修剪时所需的高空作业车辆可向甲方申请使用。

（12）乙方负责承包绿地范围内的垃圾清理清运工作，垃圾（包括修剪枝条、枯叶等）应当日及时清理干净（禁止将绿化养护垃圾进行焚烧）。经甲方巡查发现或接到领导、群众投诉、数字管理诉求件及“12345”投诉件等，限期未整改到位的，每一次扣款300元。

（13）乙方未按照甲方要求进行修剪和切边，影响景观效果或行人、车辆通行，经甲方巡查发现一处扣款100元。

（14）草坪、地被、绿篱和树穴等存在大量杂草或杂草超过地被、绿篱高度的，经甲方巡查发现一处扣款100元。

（15）绿地上乔木、灌木歪斜，经甲方通知乙方整改，乙方逾期仍未扶正的，每株扣款200元。

（16）绿地上死树及死树桩存在，经甲方通知乙方整改，乙方逾期仍未清理的，每一次扣款300元。

（17）承包期内甲方养护面积累计增加达到5000平方米的月份起乙方原劳务班组费总额增加（劳务班组费总额+5000平方米×月劳务班组单价）；承包期内甲方养护面积累计减少达到5000平方米的月份起乙方原劳务班组费总额减少（劳务费班组总额5000平方米×月劳务班组单价）

（8）承包有效期内，乙方须根据劳务班组要求配备的养护人员数量，若甲方巡查发现未达到配备要求缺失的人员每人每次扣款300元，月检查配备不足达到四次甲方有权单方终止合同，并没收履约保证金。

（19）因乙方养护不到位受到新闻媒体曝光的，每次扣款500元。甲方通知乙方限期整改，乙方逾期未整改到位的每一次扣款500元，甲方将根据未整改的范围和工作量临时雇工介入整改，整改费用从乙方劳务班组费中扣款，达到三次甲方有权单方解除劳务班组承包合同并上报建设行政主管部门记不良记录。

（20）承包有效期内，乙方未发现、未及时制止毁坏绿化和绿化附属设施现象及未及时上报甲方的，经巡查发现每一次扣款300元，并由乙方负责绿地恢复工作及费用（通过园林局审批的除外），乙方在限定期限内未恢复或恢复不到位的，由甲方介入恢复，恢复费用从乙方劳务班组费中扣款。

（21）甲方接到上级下达的绿化恢复、补植及苗木迁移等任务，涉及临时雇工的委托乙方（超出片区范围的就近委托）完成并签订临时雇工合同，临时雇工费用普通工120元/天（含税）、技术工300元/天（含税），项目结束后，甲方根据相关签证材料及乙方提供有效的增值税专用发票支付临时雇工费用，项目期限较长的按月提供发票结算。具体雇工内容在合同中约定。

第五条  合同价款与支付

1、合同价款

本养护项目，双方约定合同价款为________元（大写：人民币               ）。

2、劳务班组费用支付

①每月20日前，劳务班组根据上月管养考核情况向业主提供正式发票，业主单位每月30日前（如遇节假日顺延至第一个工作日）办理支付手续并报送至园林集团财务部，资金以集团财务集中调度为准（如上级部门月养护费用未拨付，待养护费用到账后进行支付），业主单位以转账形式支付管养劳务费。

②当月劳务班组费用=月承包费用*得分%-相关扣款金额±（养护增减面积×月劳务单价）

3、合同期满后乙方可向甲方申请无息退还合同履约保证金。

第六条  违约责任

1、甲方违约责任

（1）因甲方原因，造成养护范围内的苗木死亡，其损失由甲方承担。

（2）甲方应承担的其他违约责任___________________________________ 。

2、乙方违约责任

（1）因乙方原因，养护质量未达到约定的养护标准，乙方应采取补救措施，并赔偿甲方损失。

（2）乙方不得将承包的劳务项目进行分包或转包，经甲方发现确认的，甲方将终止合同并没收合同履约保证金。给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

（4）乙方应承担的其他违约责任：_________________________________。

第七条  其他约定

合同履行过程中，双方可根据有关法律、行政法规规定，结合养护项目的实际情况，经协商一致后订立补充协议。补充协议视为本合同的组成部分。

第八条 合同争议的解决

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请莆田仲裁委员会仲裁（不愿意仲裁的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去）。

第九条   附则

本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，经双方签字盖章后生效。

附件：

1、《莆田市园林景观有限公司道路绿化劳务养护月考核表》

2、《莆田市园林景观有限公司道路绿化日常劳务养护考核表》

3、《莆田市园林景观有限公司道路绿化检查整改通知书》

4、《整改情况反馈单》

甲方：莆田市园林景观有限公司　　　        乙方：

（签章）                                （签章）

法定代表：　　　　　　　　　　　          法定代表：

日期：2022年  月  日            日期：2022年  月  日

附件1

莆田市园林景观有限公司道路绿化劳务养护月考核表

片区名称：                                  检查时间：      年   月   日

| 序号 | 考核内容 | 分数 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护人员未达到配备要求人数 | 10 |  |  |
| 2 | 养护时未放置路障、安全指示牌等警示标识，养护人员未穿戴穿反光衣、戴安全头盔等防护措施 | 10 |  |  |
| 3 | 绿地保洁不到位，现场脏乱差 | 10 |  |  |
| 4 | 植物不及时修剪，修剪不到位，层次部分不分明，修剪后枝条未及时清理 | 15 |  |  |
| 5 | 不同地被品种之间未按要求切边或做树穴 | 5 |  |  |
| 6 | 存在大量杂草或杂草超过地被、绿篱高度的，影响景观效果 | 15 |  |  |
| 7 | 存在死树及死树桩 | 5 |  |  |
| 8 | 逾期整改不到位或未完成 | 10 |  |  |
| 9 | 受到新闻媒体曝光、上级通报或导致公司受到上级通报 | 10 |  |  |
| 10 | 未发现、未及时制止毁坏绿化和绿化附属设施现象及未及时上报 | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

考核小组（签名）：

附件2

莆田市园林景观有限公司道路绿化日常劳务养护考核表

片区名称：                                  检查时间：      年   月   日

| 序号 | 考核内容 | 扣款标准 | 扣款（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养护人员未达到配备要求人数 | 每人扣300元 |  |  |
| 2 | 未穿反光衣，未置放路障、安全警示标识 | 每人次扣100元 |  |  |
| 3 | 绿化养护垃圾当日未及时清理、范围内有大量绿化养护垃圾 | 每次扣300元 |  |  |
| 4 | 养护范围内焚烧绿化养护垃圾 | 每次扣300元 |  |  |
| 5 | 未按照甲方要求进行修剪和切边，影响景观效果或行人、车辆通行 | 每处扣100元 |  |  |
| 6 | 草坪、地被、绿篱和树穴等存在大量杂草或杂草超过地被、绿篱高度的 | 每处扣100元 |  |  |
| 7 | 绿地上乔木、灌木歪斜，经甲方通知逾期仍未扶正 | 每株扣200元 |  |  |
| 8 | 死树及死树桩，经甲方通知逾期仍未清理 | 每次扣300元 |  |  |
| 10 | 受到新闻媒体曝光 | 每次扣500元 |  |  |
| 11 | 逾期整改不到位或未完成 | 每次扣500元 |  |  |
| 12 | 受到上级通报或导致公司受到上级通报 | 总公司通报扣500元； 市园林局通报扣1000元 市住建局及以上其他单位通报扣款3000元 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

考核小组（签名）：

附件3

莆田市园林景观有限公司道路绿化检查整改通知书

检查地点：

检查时间：

发现问题及整改要求： 检查小组（签名）： 莆田市园林景观有限公司（公章）

附件4

整改情况反馈单

| 片区名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 整 改 情 况 | 我单位已按贵单位 年 月 日发出的《整改通知书》（编号： ）进行整改，现将整改书面反馈如下： |  |
| 劳务单位（公章）： 年 月 日 |  |  |
| 片区现场负责人意见（签字）： 年 月 日 |  |  |