附件4：

修缮工程合同书（参考范本）

甲方：莆田市园林物业有限公司

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等其他有关法律、法规的规定，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致（以下简称甲、乙方），就绶溪古渡一条街仿古建筑及亭廊修缮工程特订立以下合同。

- 工程基本情况

1.工程名称：绶溪古渡一条街仿古建筑及亭廊修缮工程

2.工程地址：莆田市绶溪公园

3.工期要求：2023年1月10日前完工；

4.质量要求：合格，质保期2年；

5．承包方式：本工程采用包工包料方式，修缮过程中所需所有的劳务、物资、服务与安全责任等均由修缮单位承担。

- 合同范围

乙方根据甲方提供的修缮工程范围，进行修缮维护。具体工程范围为：绶溪古渡一条街9栋仿古建筑、2个长廊及1座亭子包含但不限于木质结构拆除、修复、漆补、墙面粉刷、绘画、屋面瓦片及白蚁防治等所有修缮工作。

- 双方责任和义务

1.乙方根据甲方要求，在原有的基础、图纸设计上进行拆除、修复、漆补、墙面粉刷、绘画、屋面瓦片及白蚁防治等所有修缮工作。

2.合同签订后即作为乙方进场开工的标志。乙方需在规定时间内完成修缮工作，并对工程质量负责，除不可抗拒因素外，逾期完工的，每逾期一天，扣除2000元，逾期超过15天以上，甲方有权单方面解除合同，并扣除履约保证金。

3.乙方可根据现场木构、斗拱等材料现场完好程度，进行重新利用修缮。

4.修缮工程中，对修缮范围以外部分造成损坏的，由乙方负责还原修复，期间费用由乙方承担。

5. 乙方应精心组织专业的工匠进行修缮、确保工程质量。

6.乙方必须安全文明施工、做好疫情防控，应时刻关注和采取钢管架、防护网等适当措施保障现场所有作业人员的安全，并落实好现场消杀等防疫工作，保证施工现场安全。

7.甲方应向乙方提供施工场地、施工道路、施工用的水电。

- 安全防护及事故处理

1．乙方在修缮服务期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此产生的费用，与甲方无关，由乙方承担。

2.乙方应对其在修缮承包的工作人员进行安全教育，并对其安全承担所有责任。劳务人员上岗期间，因操作不当、上班路上发生意外等一切非自然灾害造成的伤亡，因由乙方自行负责承担，与甲方无关。

3.甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行修缮工作。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及产生的费用。

- 合同价款

1.工程合同总价：        元（大写：人民币      整）

2. 乙方必须按照合同总价的10%汇入甲方指定账户，作为履约保证金，计：      元（大写：人民币          整）。

3. 本工程支付采取合同总价限额，支付总价若超过合同总价，超出部分由乙方承担，低于合同总价，按实支付。

- 工程验收

乙方修缮完工后，通知甲方进行验收，验收合格后双方确认签字。

- 支付方式

1. 乙方进场修缮15天之内，由乙方申请预付款，并开具正规发票给甲方，甲方在10个工作日内以转账形式向乙方支付工程合同总价的8%预付款项。

2.乙方进场修缮，完成修缮清单的50%时，由乙方申请并经甲方核定后，开具正规发票给甲方，甲方在10个工作日内以转账形式向乙方支付至工程合同总价的50%进度款项（含预付款）。

3.本工程验收合格后，由乙方开具正规发票给甲方，甲方在10个工作日内以转账形式向乙方支付至工程的97%款项，预留3%作为质保金，待质保期后，一次性付清。

- 质保范围

1.修缮完工确认后，24个月内因修缮技术及虫蛀问题，对建筑木质结构造成损坏，由乙方负责维护并承担费用。

2.质保期内，出现人为破坏及非人为不可抗拒等因素（例：台风、地震、火灾等），对建筑木质结构造成损坏，不在质保范围内。

- 违约责任

合同生效后，乙方要求终止或解除合同的，甲方将扣除乙方所缴纳的履约保证金。

- 发生争议的解决方案

履行本合同发生争议，可由甲、乙双方协商解决，如协商、调解不成，任何一方均可向甲方住所地人民法院起诉解决。

- 本合同的效力

1.本合同经甲、乙双方单位盖章、法定代表人或委托代理人签字后即发生法律效力。

2.本合同未尽事宜，经甲、乙双方友好协商一致的，可另外签订补充协议，其补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

3.本合同的附件是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

4.本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，且具有同等法律效力。

| 甲方：莆田市园林物业有限公司 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权委托人： （签字或盖章） | 法定代表人 或授权委托人： （签字或盖章） |
| 住 所：莆田市荔城区拱辰街道绶溪公园综合楼 | 住 所： |
| 电 话： | 电 话： |

年  月  日                 年   月  日