赤溪桥旁民居改造工程

修缮班组招标公告

# 各供应商备选单位：

# 因项目需要，现以报价方式确定赤溪桥旁民居改造工程修缮班组单位，请按要求将报价单盖章后提交至莆田市园林发展集团有限公司招标采购网。

- 项目概况

- 本项目修缮班组的内容为：修缮建筑共4幢，位于保利天汇旁，具体位置以现场勘察为准，由我司自行组织劳务修缮班组进行实施。本公告为组织4栋民居楼劳务修缮班组。

2、工作内容：对民居建筑物进行修缮；依据“关于9栋绶溪古街民居改造工程的修缮论证”专家方案和中央美院方案效果图，经各方确认后开始实施；修缮班组实施内容主要包含：①修缮劳务工作②提供修缮主材及辅料清单，辅料由甲方提供③现场材料的二次加工等，主材由甲方提供。

3、修缮工期：4栋民居修缮工期为60日历天。

4、民居修缮费控制价；4栋民居修缮费控制价不得高于56万元人民币。

二、参选班组资格及审查办法

1、参选班组资格要求：

（1）企业班组需具备合格有效的企业法人营业执照（个体班组无需提供）；

（2）参选班组必须拥有5人以上（含5人）的劳务班组成员，附班组成员名字、身份证（复印件）；

（3）报价人的信用评价良好，无违法违规行为（提供承诺函）

（4）需入选莆田城市园林发展集团有限公司供应商备选库。

2、中标方式采用合理低价法。

参与报价劳务班组由招标人组织统一勘察现场后，依据“关于9栋绶溪古街民居改造工程的修缮论证”专家方案和中央美院方案效果图，进行劳务报价，4栋民居报价控制价不得高于56万元人民币，本项目报价最低即为中标单位，若最低价报价相同，我单位会另行通知相关部门进行随机抽取1家中选单位。劳务报价包含工匠人工费、旧料二次搬运费、税费、保险费、现场材料二次加工费、安全文明施工费等费用（其中安全文明施工费包括脚手架、安全警示标示牌、安全帽等），采用劳务包干的形式，其中砖、瓦、木材、水泥、白灰、块材等旧材料由甲方统一提供，劳务报价不考虑上述的主材费用、辅料费用。劳务班组报价时需考虑民居建筑修缮时，外观严格参照中央美院方案效果图。

修缮项目完工后，由甲方组织3位及以上古建筑专家、修缮班组进行验收工作。

提示：为了让班组的报价合理，建议各参与报价的班组参加由招标人组织统一勘察现场修缮的居民建筑，充分了解现场实际情况后进行合理的报价。

三、投标文件的获取

1、参与报价的劳务班组直接在网站免费下载。

2、比选文件包含报价格式以及“关于9栋绶溪古街民居改造工程的修缮论证”专家方案和中央美院方案效果图。

- 报价文件的递交

1、报价班组在规定的截止时间前，在莆田城市园林发展集团招标采购网（http://www.ptcsyl.com/ztb.html）线上报价和上传报价要求的材料。

2、截止时间：

报价时间：2022年10月26日-2022年10月28日。

如有变动，具体时间以招标人通知为准。

五、联系方式

招标人：莆田市绶溪建设开发有限公司；

地址：莆田市荔城区；

电话：13599005120     ；

联系人： 小郑    ；

莆田市绶溪建设开发有限公司

2022年10月26日

# 第二章  合同条款

劳务协议

项目名称：

甲方：

乙方（企业班组或个人班组）：  （班组长姓名+修缮班组）  ；

班组长姓名及身份证号码：                   ；

电话：           。

为明确甲乙双方的权利义务关系，现就乙方向甲方提供劳务服务的有关事宜，经双方协商一致，达成如下协议：

第一条  服务地点：            ；服务内容：从事民居建筑修缮劳务工作。

第二条 服务期限：    个月，从     年     月     日起至   年   月    日止。

第三条 服务要求

1、乙方应严格遵守国家法律、法规、制度；

2、乙方班组长作为安全第一责任人，须严格做好现场管理，做到安全、文明施工，遵守甲方各类管理制度，按甲方统一规划堆放材料、机具，做好自身责任区的治安保卫工作。

3、主要修缮材料由甲方提供，乙方须保证材料的节约使用，如甲方发现材料浪费的，甲方有权依据损失扣除相应的劳务费用。

4、乙方应严格遵守甲方的管理制度，劳务工作的时间须服从甲方的安排；

5、乙方须准备做好冬雨季施工防护措施。

6、乙方应及时清理现场丢弃的垃圾至甲方指定堆放地点。

7、因乙方原因导致工期延误的，甲方有权按2000元/天对乙方进行罚款，直接从劳务费用中扣除；因乙方原因导致延误工期达30天的，甲方有权单方面解除劳务合同，同时不再支付后续的劳务费用。

8.其它具体要求：甲方安排乙方从事的工作内容、任务实行责任制，乙方应本着诚信原则按甲方要求完成，工作时间按双方约定执行，但若因乙方自身原因致使其不能按时完成本职工作而自愿延长工作时间的，乙方不得就此要求任何补偿。

9. 本栋建筑修缮项目完工后，由甲方组织3位及以上古建筑专家、修缮班组进行验收工作。

第四条 劳务费用约定

本次修缮的劳务费用为      元。付款方式：完工验收后一次性付清合同金额的100%，乙方必须提供所有的等额劳务发票。

合同约定的劳务费用包含工匠人员劳务费、旧料二次搬运费、税费、保险费、现场材料二次加工费、安全文明施工费等费用（其中安全文明施工费包括脚手架、安全警示标示牌、安全帽等），采用劳务包干的形式，其中砖、瓦、木材、水泥、白灰、块材等新旧材料由甲方统一提供，水电费用由修缮班组提供。

1．乙方班组组长作为劳务工资的负责人，必须保证足额支付到各成员；个人所得税由乙方承担。

2．甲方支付乙方的服务费时点，依据服务期限和实际情况由双方协商确定；

3．乙方在向甲方提供服务期间，自担各种风险，如不享有“五险”待遇，自负安全责任等；乙方的各类社会劳动保险费用均由班组长负责统一缴纳或由各成员本人自行缴纳。

第五条 保密和限制

1．在本协议有效期限内及期限满后两年内，乙方不得向任何单位和个人泄露甲方的内部任何情况；否则，造成甲方损失的，乙方应予赔偿（包括直接或间接经济损失）；

2．乙方不得帮助或变相帮助他人使用甲方的相关服务用具、用品等；一经发现，除应如数赔偿所使用甲方的服务用具或用品外，甲方有权终止乙方提供的劳务服务；

3．在解除或终止协议后，乙方应将使用甲方的相关用具、用品等完好地返还，不得保留；若有故意损失或丢失，乙方应如实赔偿（自然损坏除外）；

第六条 协议的变更与解除

1. 本协议期满如双方未续签，则协议自行终止。双方应及时办理交接手续。

2. 甲方有权视业务需要及乙方业绩情况等随时解除本协议。除应当支付的劳务报酬外，甲方不向乙方支付任何补偿。

3. 本协议终止或解除后，双方应及时办理交接手续

第七条 其他

1．乙方解除劳务关系，应提前三十日向甲方提交书面申请，经甲方批准后，予办理相关手续；

2．双方的劳务关系解除或终止后，甲方应在两个星期内结清乙方的劳务费；

3．乙方在甲方提供劳务服务期间，若违反规定给甲方造成的经济损失或其它需要乙方赔偿的费用，甲方有权从乙方的劳务费中直接予以扣除，多还少补；

4．甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应当通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向协议履行地人民法院提起诉讼。

5．本协议由甲乙双方签字(盖章)后生效；本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：                     乙方（签字）：

代表人签字：

年    月    日                    年    月    日

# 第三章  报价文件格式

# 第三章  报价文件格式

（项目名称）

报 价 文 件

报价班组（企业班组或个体户班组）:（盖报价单位公章，个体班组无需盖章）

法定代表人或其委托代理人（班组长）：            （签字或盖章）

日期：_______年    月    日

一、报价申请函

致：                  （投标人名称）

- 经研究并充分理解本次招标文件的各项条款及要求后，我方愿依据该文件的要求参与          4栋民居        报价，我方愿意按               元（包干），其中报价不包含砖、瓦、木材、水泥、白灰、块材等主材及修缮的辅材价格，其他包含工匠人工费、税费、保险费、现场材料二次加工费、安全文明施工费等费用（其中安全文明施工费包括脚手架、安全警示标示牌、安全帽等）均已包含在本次报价中，由我方承担。

- 我方承诺在接到招标人施工通知后 3 个工作日内与招标人联系，并确定       3个工作日内开始施工，工期为      日历天。

- 质量保修期24个月内，承诺若质量存在问题需要修补时，接到招标人通知后24小时内到场进行修补。

- 按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请函相关的文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的经验和能力有关的声明和资料。

- 我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

- 我方将接受并遵守招标文件及合同条款所规定的各项条款。

- 我方将派出   （填写班组的其中成员姓名、身份证号码）    为本项目的班组长，   （班组成员姓名、身份证号码）（至少四名成员）  为班组成员。

报价班组名称：    （盖参选人单位公章）

法定代表人或委托代理人（班组长）：      （签字或盖章）

住  址：                               。

电话：             传真：          邮政编码：            。

日  期：          年      月       日

二、信用承诺书

（招标单位）：

我企业名称（或班组名称）   （班组长姓名+修缮班组）  ，统一社会信用代码/班组长身份证号码为            。

郑重承诺如下：

一、提供给贵单位的所有资料均合法、真实、有效，并对所提供资料的真实性负责；

二、遵守国家法律、法规、规章和政策规定，开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；

三、若发生违法失信行为，将依照有关法律、法规规章和政策规定接受处罚，并依法承担相应责任；

四、自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督，积极履行社会责任。

承诺代表签字：

Xxx年xx月xx日

三、授权委托书

（招标单位）：

我们班组成员   （成员姓名及身份证号码）  ，认真研究了本次项目招标文件以及合同条款内容，同意参加本次的报价，并授权委托班组长  （姓名及身份证号码）  作为我们本次修缮班组一切事务的全权代表，其所有签署的内容均为我们所有班组成员的真实意思表达，我们均予以认可。

特此说明！

授权委托人（所有班组成员签字）：

被授权委托人（班组长签字）：

日期：  年  月   日

四、班组人员一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位 | 身份证号码 | 通信地址 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 班组长 |  |  |  |  |
| 2 |  | 班组成员 |  |  |  |  |
| 3 |  | 班组成员 |  |  |  |  |
| 4 |  | 班组成员 |  |  |  |  |
| 5 |  | 班组成员 |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |

附：班组长及班组成员身份证复印件

五、其他资料

附：营业执照（若有）、业绩、修缮所需辅材清单（由报价单位自行拟稿）等