刘克庄纪念馆陈列布展设计项目（重新招标）招标公告

一、项目概况

1、建设单位：莆田市绶溪文化发展有限公司

2、项目名称：刘克庄纪念馆陈列布展设计项目（重新招标）

3、项目地点：莆田市绶溪公园内

4、建设内容及规模：约252万元（其中建筑面积383.51㎡，层数为地上二层）

5、招标范围和内容

5.1.招标范围：室内以刘克庄纪念馆陈列展览为目的的一层（建筑面积237.14㎡）、二层（建筑面积146.37㎡）布展设计和室外纪念馆周边硬质广场（约355平方米）及左右连接纪念馆的两处长廊，共计长75米，宽1.6米的软装布置。

5.2.内容：方案设计及中标后负责施工图设计、后续现场施工配合服务等。

5.3.后续服务：设计至工程通过竣工结束全过程服务。

6、质量要求：符合国家和地方现行有关技术规范、标准等要求。

7、设计周期： 15日历天（方案设计及布展文案编制5日历天,施工图设计10日历天）。

二、设计费用

本工程设计收费用：按国家计委和建设部《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》计算并下浮30%计取作为参考依据，本工程设计收费用暂计9.8万元。

①工程设计收费基准价=工程设计收费基价×1.0（专业调整系数）×0.85（工程复杂程度调整系数）×1.5（附加调整系数）。

②本工程设计费用=工程设计收费基准价×（1-30%）。

③工程设计收费最终按经审定的施工图工程预算价作为工程设计收费基价计费金额重新计取。设计费按合同约定予以支付。

④设计合同金额包含设计费用、文本打印费、专家评审费用（若有）、项目负责人现场指导（不计次数）、竣工图审核等设计阶段的所有费用。合同金额作为设计费用最高价，最终按实际结算的设计费用不得超过该金额，超过该金额的按该金额计算，低于该金额的按实际金额计算。

四、投标人资格要求：

1、设计单位须为独立法人且为莆田城市园林发展集团有限公司供应商备选库内（布展工程类）名录库成员；

2、设计单位须具备建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或建筑装饰工程设计专项丙级及以上资质（不分主、增项差别）；

3、设计单位项目负责人应具备有效的贰级及以上国家注册建筑师执业资格证书。

五、招标流程：

本次活动采取邀请招标的方式，分两个阶段进行：邀请报名、确定中标人。

第一阶段邀请报名：在莆田城市园林发展集团有限公司小规模设计名录库内符合条件的设计机构均可在莆田城市园林发展集团招标采购网（http://www.ptcsyl.com/ztb.html）线上报名，报名单位线上填报价格统一为9.8万元，报名提供资料包含报名表（附件3）、设计机构基本情况表（附件4）、营业执照复印件、资质证书复印件，以上文件均需加盖公章并扫描上传，若报名单位不足三家视为流标，无需进入第二阶段。。

第二阶段确认中标人：采用随机抽取的方式确定中标人，按照意愿报价先后时间进行排序（如1号代表第一个意愿报价的供应商，以此类推），以乒乓球标注，采用随机抽取方式进行现场抽取（供应商无须到场），抽中的设计单位为中标人。

中标单位在中标后3天内，需与建设单位完成合同签订，逾期视为放弃中标及自动退出莆田市城市园林发展集团有限公司供应商备选库。届时将重新进行本项目的招标。

六、时间地点安排计划：

1、时间安排：

| 阶段 | 时间 | 事项 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 （邀请报名） | 2022年11月8日-2022年 11月11日9：30 | 发布投标邀请公告，网上提交报名资料 |
| 第二阶段 （确定中标方） | 2022年11月11日10：00 | 集团库内网上发布结果公示，公示期一个工作日 |

注：日程安排时间均以北京时间为准。受疫情影响，实施单位不组织集体踏勘，由各入围单位自行安排现场踏勘，同时建设单位可对具体时间节点和会议形式作适时调整，并及时通知各设计机构。

七、服务要求

1、投标人中标后应按设计任务书要求编制方案设计和施工图设计。《设计任务书》详见附件1

2、设计单位须根据专家的建议意见及建设单位、规划管理部门的要求修改方案，直至设计通过相关部门的审批。

3、工程前期和建设期间，建设单位要求设计单位按项目建设需要无偿委派相关人员及时解决工程相关问题。

4、设计人员必须现场熟悉项目选址范围的地质、地貌及周边建筑物现状，对以上因素必须综合考虑优化方案，所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成建设单位的工程费用增加的，设计单位应赔偿损失。

5、建设规模可能发生变化，设计单位不得以任何理由拒绝设计，不因工期变化等而调整所有费用，设计单位在投标时应充分考虑工程延期、施工设计变更风险，中标后不另行计取设计延期、变更引起的相关费用。

八、其他说明：

1、本次征集公告及投标的方案内容均采用中文，若有英文的须进行中文标注。

2、投标人参加本次活动产生的一切费用均自理。

3、投标人提交的虚假信息或资料的，视为无效，并纳入小规模项目库不良记录考核。

4、项目实施相关条款详见《建设工程设计合同》附件2。

5、本次所有投标设计机构对提交的文件负法律责任，提交的所有相关的知识成果及知识产权归本项目建设方所有。

6、活动解释权：因对本次活动规则的有不同理解，本次活动的建设方享有解释权。

十、联系方式：

建设单位：莆田市绶溪文化发展有限公司

联 系 人：陈先生

联系地址：莆田市绶溪公园

电话：0594-2259130

招标代理机构： 建融建设管理集团有限责任公司

地址：莆田市城厢区东圳西路669号荣华嘉园

联系人：徐女士

电话：0594-2201060

附件1《设计任务书》

附件2《建设工程设计合同》

2022年11月8日

附件1                   《设计任务书》

一、工程概况

1、项目名称：刘克庄纪念馆陈列布展设计项目（重新招标）

2、项目地址：莆田市绶溪公园内

3、项目范围：室内以刘克庄纪念馆陈列展览为目的的一层（建筑面积237.14㎡）、二层（建筑面积146.37㎡）布展设计和室外纪念馆周边硬质广场（约355平方米）及左右连接纪念馆的两处长廊，共计长75米，宽1.6米的软装布置

二、设计依据

展览设计依据包括但不限于下列规范：

GB 50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》

WWT 0089-2018《博物馆陈列展览形式设计与施工规范》

GB/T 23863《博物馆照明设计规范》

JGJ 66《博物馆建筑设计规范》

GB 50222《建筑内部装修设计防火规范》

GB 50300《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB 50303《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB 50325《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

JGJ 146《建设工程施工现场环境与卫生标准》

GB/T 50502《建筑施工组织设计规范》

GB 50870《建筑施工安全技术统一规范》

JGJ/T 244《房屋建筑室内装饰装修制图标准》

GB/T 18229 CAD《工程制图规则》

GB/T 50104《建筑制图标准》

GB/T 30234《博物馆文物展品标牌标准》

WW/T 0016《馆藏文物保存环境质量检测技术规范》

三、总体要求

（一）项目目标和定位

布展设计要以突显人物历史文化特色为指导，呈现刘克庄生平历史、文化艺术、后世影响为核心内容，充分运用现代一流表现手段，高标准、高起点地充分展示陈列主题，做到重点突出、结构合理、布局协调、展线流畅、制作精良，给参观群众以强烈的感染力和震撼力。

（二）设计原则

展陈设计原则上应在本项目的概念设计方案的基础上，根据下列要求的内容进行设计，设计方案应做到：

1）、坚持特色原则。要充分提炼人物历史文化元素和传统技艺，创意构思，做出特色。

2）、坚持创新原则。要调动各种陈列艺术语言，采用新颖独特手段去体现陈列主题，增强展览的艺术感染力。

3）、把握展线节奏。要根据陈列体系和内容，合理切割展厅，合理规划展线。重点单元要重点设计，确保每个展区都有亮点。

4）、坚持现代化原则。要充分考虑现代声、光、电、多媒体技术的运用，有机结合油画、雕塑、场景复原和创收、国画等艺术形式，以丰富展示手段，提高观赏性和与观众的互动性。

5）、以人为本的原则。要注意观众参观与休闲的诉求，综合协调展示教育和服务观众的需求。

6）、坚持经济适宜的原则。要合理选用装饰用材，恰当选用陈列形式，用最优造价，营造最佳效果，同时兼顾纪念馆的可持续发展，确保易于养护、低成本养护。

四、设计要点

（一）设计内容

（1）方案设计：按照招标人提供的《刘克庄纪念馆陈列布展项目概念方案》及《刘克庄纪念馆陈列布展大纲》进行设计，包括但不限于布展大纲、空间方案设计、展示形式设计方案、平面设计方案、参观动线设计（分内、外两条）、场景设计、展项设计、材料设计、灯光设计、陈列展品设计、多媒体展项设计、智能化设计、水电设计、消防设计、文创产品及文化互动体验设计等。

（2）施工图设计：达到施工图设计的深度要求，有效指导施工。

（二） 整体设计要求

刘克庄纪念馆陈列布展是设计全过程，整体要求如下：

1）、符合国家有关规范规定，在不破环原有建筑框架、整体性的情况下设计、布展；

2）、设计要注重结合纪念馆周边整体环境，合理设置前座、中庭、主展馆、周边廊等；

3）、展厅整体风格——生机活力、动静结合，内涵丰富、细节精致，卷轴式图展，故事性表现，在有限的空间表现极为丰富的内容；

4）、展厅设计构想新颖，可借助解读宋朝的一系列关键词——市井、雅集、宋词、山水、茶、书院等，搭建起宋朝与今天的联系，展示刘克庄在其时代的履迹与传奇，以及对莆田文化的接纳与贡献；

5）、展厅设计须布局合理，动线明晰，功能齐全，形式设计要求与内容完美协调、相互融合，充分展示独特浓厚的文化特点，特色鲜明，标志性强；

6）、展厅设计中应提取刘克庄一生中重要的时刻，重点体现，需设置至少两处场景设计；

7）、实物陈列要注重宋代的文化与审美取向，呈现出易中与时代相呼应的两端，大雅、大俗。宋朝人士“志于道，据于德，依于仁”，也游于艺”：藏书一万卷，金石遗文一千卷，琴一张，棋一局，酒一壶。展厅可利用仿真材料、图像翻拍、实物模型、历史旧物艺术雕刻、文献拓片等形式呈现13世纪的图像与符号；

8）、以人为本，充分分析客群，考虑不同层次观展群体的要求，满足游客的需求；

9）、充分利用多媒体技术，如360度幻影成像技术等手法突出科技、时代感；

10）、须按照纪念馆文化内容，考虑研学需求，设计文创产品（不少于8种，属于本展馆定制型，具有独特性）及结合展馆设计内容设置文化互动体验区，提升游客的互动性和参与性；

11）、运用新材料、新工艺，提高布展装饰工程中的科技含量；运用环保材料和环保技术，充分考虑材料的通用性、标准化。

（三）其它：

1）展馆馆标Logo设计、展馆宣传片（时长不少于60秒）、展馆宣传册、基础资料收集及（图纸、图片等）专业美编处理、标识系统等工程涉及的其它所有工作。

（四）技术方案成果要求

1）、设计方案

（1）设计说明（包含背景梳理、设计理念、策展思路、创意思路、展览内容分布逻辑等）；

（2）总平面图、参观流线图、重点展项分布图；

（3）效果图：包括但不限于轴测图、分区效果图，以及其他能清晰反映思路和形式的相关图纸。

附件2《建设工程设计合同》

附件3

报 名 表

莆田市绶溪文化发展有限公司：

我方已于 年 月 日收到你方 年 月 日发布的关于             （项目名称）           的设计招标，并确认     （参加/不参加）  本次设计招标活动。

被邀请单位名称： （盖设计单位公章）

法定代表人：（签名或盖章）

年   月   日

# 附件4

# 设计机构基本情况表

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 建筑师人数 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：(盖设计单位公章)

注：1.参加单位须填写此表，并加盖单位公章。

2.参加单位须附上营业执照、资质证书的扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可加本次征集活动，并以发证机关核准的变更为准。

4.备注栏填写相关补充信息。

# 附件5

1、设计单位资格证明材料（复印件须加盖设计单位公章）

1) 设计单位营业执照副本复印件。

2) 设计单位资质证书副本复印件。

3）设计单位拟派出项目负责人的证书复印件：

4）设计团队人员情况表

设计团队人员情况表：

设计机构：                                      日期：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 职务 | 承担工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |